# CHECKLIST DELIVERABLES

Lý thuyết

- Topology mô tả rõ: Work Queue (direct/1 queue/N workers), Pub/Sub (fanout/M queues), Stress

- Thông số cố định: manual ACK, prefetch, message size, SLEEP_MS, VM size, region, network (2 node: PC → VM)

- Cách đo: throughput (ACK msg/s), backlog (Ready/Unacked), latency (avg/p95 từ log), CPU/RAM (broker)

### 1) Kịch bản 1 (Work Queue)

- Chạy 9 run: N=1/2/4 × rate=200, 500, 1000

- Mỗi run lấy: UI (1 ảnh), latency avg/p95, CPU avg/max (60s)

- Vẽ 2 biểu đồ với 2 điểm rate (đường thẳng, vẫn hợp lý)

  - Throughput (ACK) vs rate (3 đường N=1/2/4)

  - Latency p95 vs rate (3 đường N=1/2/4)

### 2) Kịch bản 2 (Pub/Sub)

- Fanout exchange + M=3 queues + 3 subscribers

- Rate: 2 mức 1000 và 500

- Báo cáo:

  - Throughput từng subscriber + tổng (sum)

  - Backlog từng queue (Ready)

  - Latency p95 theo từng subscriber

  - CPU/RAM broker (so sánh với Work Queue)

- 1 ảnh UI hoặc 1 bảng số liệu so sánh Work Queue vs Pub/Sub ở cùng rate

### 3) Kịch bản 3 (Stress – Work Queue N=4)

- rate: 200, 1000, 2000, 5000 (4 run)

- Lấy: ack throughput, Ready/backlog, p95, CPU avg/max

- Vẽ 2 đồ thị: throughput vs rate, p95 vs rate (bonus thêm backlog vs rate)

### 4) Kết luận & So sánh

- So sánh Work Queue vs Pub/Sub (ưu/nhược: throughput, latency, CPU/RAM)

- Chỉ ra bottleneck: worker capacity hay broker CPU

- Nêu “điểm gãy” stress + giải thích (Publish > ACK ⇒ Ready tăng ⇒ p95 tăng)

### 5) Reproducibility: script tự động hoá + CSV

- 1 script chạy test và xuất 1 dòng CSV/run (rate, N, ack, p95, CPU avg/max…)

- Ghi rõ: purge queue + clear logs trước mỗi run

- Kèm repo/link hoặc appendix lệnh chạy

### 6) RabbitMQ Cluster 2-node

- Dựng thêm 1 VM, tạo cluster 2 node

- Rerun 1–2 test đại diện (Work Queue rate cao, Stress 1 điểm)

- So sánh single vs cluster (throughput/latency/CPU)

### 7) Prometheus + Grafana

- Prometheus scrape RabbitMQ metrics (15692) + Grafana dashboard

- Chụp 2 dashboard:

  - Stable case (Ready≈0, Publish≈Ack)

  - Stress case (Ready tăng, Ack trần)

- Đưa vào phụ lục/monitoring section